GUIDA PRATICA

Guida all'uso del Kit di Sviluppo e Governance AI

Passo per passo: come una persona, insieme al proprio assistente AI, porta un'idea da zero fino a uno strumento registrato e pronto per l'audit.

| Per chi è | Chiunque in azienda voglia costruire uno strumento AI, da soli o con il proprio assistente AI. |
| --- | --- |
| Prerequisito | Il pacchetto AI_Project_Governance_Kit (10 file: indice, intervista, 4 starter per tier, 3 documenti di riferimento). |
| Versione | 1.0 — 13 settembre 2026 |
| Vedi anche | Il diagramma di flusso pubblicato ("Flusso di Governance AI") per una vista d'insieme visiva. |

# In breve (60 secondi)

Consegni il kit al tuo assistente AI, gli dici cosa vuoi costruire, e lui ti fa qualche domanda per capire quanto è delicato il progetto. In base alla risposta, sceglie automaticamente quanta struttura serve — un report veloce non ha bisogno delle stesse regole di uno strumento che tocca dati di clienti. Costruisci seguendo quella struttura, registri il tool, e più avanti qualcuno verificherà che tutto sia ancora in regola con una checklist già pronta.

# Il contenuto del kit

| File | A cosa serve |
| --- | --- |
| 00_START_HERE.md | Indice: spiega le due modalità (intervista guidata dall'AI, o autoclassificazione) e quale file usare. |
| AI_INTAKE_ASSESSMENT.md | Istruzioni per l'AI: come condurre l'intervista, calcolare il tier e registrarlo. |
| PROJECT_STARTER_T0_PERSONAL.md | Struttura e requisiti per script/report personali, usa-e-getta. |
| PROJECT_STARTER_T1_BASIC.md | Struttura e requisiti per piccoli strumenti interni con pochi utenti. |
| PROJECT_STARTER_T2_STANDARD.md | Struttura e requisiti per strumenti dipartimentali che integrano altri sistemi/dati. |
| PROJECT_STARTER_T3_CRITICAL.md | Struttura e requisiti per strumenti con dati regolati, clienti, o azioni autonome. |
| AI_PROJECT_GUIDELINES.md | Il modello completo di classificazione e la matrice dei requisiti (riferimento). |
| AI_PROJECT_STRUCTURE.md | Lo standard tecnico completo: stack, ReBAC, dati, design, CI/CD (riferimento). |
| AI_Development_Standard.docx | La policy completa e la checklist di audit a 42 punti, obbligatoria per il Tier 3. |

# Fase 1 — Prima di iniziare

- Procurati il kit — Chiedi al Governance Administrator il pacchetto AI_Project_Governance_Kit, o scaricalo dal repository/cartella condivisa indicata in azienda.

- Apri una conversazione con il tuo assistente AI — Allega tutti i file del kit (o almeno 00_START_HERE.md, AI_INTAKE_ASSESSMENT.md e i quattro starter) alla conversazione.

- Spiega cosa vuoi costruire — Una frase basta: descrivi il problema che vuoi risolvere. Chiedi esplicitamente all'assistente di seguire AI_INTAKE_ASSESSMENT.md.

- Rispondi all'intervista con sincerità — L'assistente farà circa 10 domande (chi lo userà, che dati tocca, se agisce da solo, ecc.). Rispondi anche se una domanda sembra scontata — è quello che rende la classificazione affidabile in audit.

- Verifica il tier assegnato — L'assistente ti dirà il tier (T0–T3) e il perché. Se pensi che abbia sbagliato — ad esempio conosci un dettaglio che non ha colto — correggilo prima di andare avanti: la classificazione va sempre verso l'alto in caso di dubbio, mai verso il basso.

# Fase 2 — Durante lo sviluppo

- Lascia scaffoldare il progetto — L'assistente apre lo Starter Kit del tuo tier e crea la struttura di cartelle, file e requisiti corrispondenti — non serve che tu scelga tu quale starter usare.

- Compila la scheda del progetto — Problem statement (a tutti i tier) e, dal Tier 2 in su, la matrice RACI — meglio farlo a inizio lavoro, non alla fine.

- Segui i requisiti mentre costruisci — Owner nominato, nessun segreto nel codice, controllo dati sensibili, architettura dati condivisa, documentazione — la lista esatta è nello starter del tuo tier.

- Registra il progetto nell'Hub di Governance — Consigliato dal Tier 1, obbligatorio dal Tier 2: owner, scope, stato di sicurezza e data di revisione vanno inseriti prima del rilascio.  [T1+]

- Supera il gate di go-live — Prima del rilascio, conferma che tutti i requisiti del tuo tier sono soddisfatti — per il Tier 3 questo include l'approvazione formale di sicurezza e, se serve, il penetration test.  [T2+]

# Fase 3 — Dopo il rilascio

- Rispondi al promemoria automatico — Quando arriva (ogni 6–12 mesi secondo il tier), rifai una rapida verifica: lo strumento è ancora sicuro? È ancora usato?

- Tieni aggiornata la documentazione — Ogni cambiamento reale al progetto (nuova integrazione, nuovo dato trattato) va riportato nella wiki/documentazione, non solo al momento della revisione.

- Trasferisci l'ownership se cambi ruolo — Nel momento in cui lasci il ruolo o l'azienda, il tuo manager assegna un nuovo owner entro 5 giorni lavorativi — uno strumento non deve mai restare intestato a chi non c'è più.

# Fase 4 — L'audit

L'audit non è una sorpresa: usa la stessa checklist che hai già seguito per costruire il progetto, quindi se hai seguito lo starter del tuo tier, arrivi già pronto.

- Il Governance Administrator apre la checklist del tuo tier — Quella breve nello starter per i Tier 0–2, oppure il documento completo a 42 punti (AI_Development_Standard.docx) per il Tier 3.

- Ricevi l'esito — Certificato (tutto a posto, valido 12 mesi), Parziale (manca qualcosa, con una scadenza per sistemare), o Non conforme (gap critico).

- Se richiesto, correggi entro la scadenza — Un esito Parziale torna certificabile una volta chiusi i punti mancanti. Un Non conforme che non viene corretto sale in escalation al management, che decide se correggere, riassegnare o dismettere lo strumento.

# Domande frequenti

| Domanda | Risposta |
| --- | --- |
| Non sono sicuro del tier — cosa faccio? | Dillo apertamente al tuo assistente durante l'intervista. In caso di dubbio, si classifica sempre verso il tier più alto — costa meno documentare un po' di più che scoprire un problema dopo. |
| Il progetto è cresciuto rispetto a quando l'ho classificato — e ora? | Ripeti l'intervista (AI_INTAKE_ASSESSMENT.md). Il tier può solo salire, mai scendere silenziosamente. |
| Non ho un assistente AI collegato a tutti i file — posso farlo da solo? | Sì: usa la tabella di autoclassificazione in 00_START_HERE.md (Opzione B) e apri direttamente lo starter giusto. |
| Chi controlla, e ogni quanto? | Il Governance Administrator, secondo la cadenza del tuo tier: 12 mesi (Tier 2), trimestrale (Tier 3). I Tier 0–1 non hanno un audit formale salvo crescita d'uso. |
| Dove registro il mio strumento? | Nell'Hub di Governance AI interno, con owner, scope e stato di sicurezza — il link è nel materiale di comunicazione del Governance Administrator. |
| Cosa succede se salto un passo? | Il gate di go-live (Tier 2–3) blocca il rilascio finché non è tutto a posto; per i tier più leggeri, il passo mancante emerge comunque al primo audit. |

# A chi rivolgersi

Governance Administrator — per registrare uno strumento, chiarire un tier, o richiedere un audit anticipato.

Funzione Security/Cyber — per l'approvazione di sicurezza (Tier 2–3) e qualsiasi dubbio su dati sensibili prima ancora di iniziare a costruire.